Projekt Munkanapló

**Témavezető: Készítette:**

Szabó Ákos Bartha János

Inántsy-Pap Tamás Lukács Donát

Kecskés Krisztián Dávid

NYÍREGYHÁZA

2023

2023.01.13. - Adatbázis terv elkészítése és megbeszélése.

Felelős: Kecskés Krisztián

2023.01.22. - Külső könyvtárak telepítése, szerver alap beállításai, mappaszerkezet kialakítása, adatbázis modell kivitelezése Node-ban.

Felelős: Lukács Donát

2023.01.24 - Hibakezelés és hibakezelő middleware készítése

-Lukács Donát

2023.01.29- Adatbázis elkészítése

-Kecskés Krisztián

2023.01.29- Backend, modell mósoítása

- Lukács Donát

2023.01.31. - Backend: database modell + userController

-Lukács Donát

2023.02.02. - Adatbázis: Tesztadatok bevitele

- Kecskés Krisztián

2023.02.02. Backend: sequelize cseréje mysql modulra ideiglenesen, regisztráció és bejelntkezés megvalósítása még autentikálás nélkül.

-Lukács Donát

2023.02.03. Backennd: Caloria kontroller elkészítése.

-Lukács Donát

2023.02.05. Backend: Comment controller elkészítése, valamint user és caloria kontroller módosítások.

-Lukács Donát

2023.02.09. Backend: Jelszó titkosítás és jwt autentikáció implementálása , bejelentkeztetés és regszteráció fejlesztése

-Lukács Donát

2023.02.19. Backend: user controller és router implementálása, kód refaktorálás

-Lukács Donát

2023.02.23. Frontend: regisztrációs és bejelentkezési felület implementálása

-Lukács Donát

2023.02.25. Frontend: Kalóriaszámláló felület implementálása

-Lukács Donát

2023.02.26. Frontend: Belépés és regisztráció megvalósítása React oldalon.

-Lukács Donát

2023.03.16. Backend: Login, Register,Logout függvények megvalósítésa Backend oldalon.

-Lukács Donát

2023.03.16. Frontend: Route változtatások , Counter oldal áttervezése(keycode)

-Lukács Donát

2023.03.18. Backend: calorieController validáció módosítása, createItem függvény átírása.

Frontend: Counter oldal useState átírása,illetve oldal átalakítása.

-Lukács Donát

2023.03.21. Frontend: CalorieList componens tesztelése,táblázat első verziója, CalorieCounter fix.

Backend: calorieController fix, frontendnek megfelelően.

-Lukács Donát

2023.03.22. Frontend: Home page,Contact page,About page, navbar

- Bartha János, Kecskés Krisztián

MUI DataGrid teszt, cím átírása

-Lukács Donát

2023.03.24.Frontend: CounterPage kinézet update,route-ok refactorálása,Footer, Home Page kinézet hiba javítás.

Backend: calorieController - currentCalorie setter függvény, súly és kalória beállító függvények implementálása.

-Lukács Donát

2023.03.25.Frontend: navbar link fixek, login és register oldalakon adatok validálása, felhasználó tájékoztatása rossz adatok esetén.CalorieList végleges implemenálása,counter clear gomb hozzáadása.

-Lukács Donát

2023.03.26.Frontend:Admin oldal kialakítása.

-Lukács Donát

2023.03.28.Frontend: Contact page átalakítása

Backend: Subject field bevezetése comment táblába, ehhez tartozó controller módosítások

-Lukács Donát

2023.03.29.Backend:Cookie-parser import

-Lukács Donát

2023.04.02.Frontend: Admin oldalon Model componens implementálása,logout bevezetése a navbar-ba

-Lukács Donát

2023.04.04.Frontend:route védelem,navbar permisssonok

-Lukács Donát

2023.04.05.Backend: Sequelize ORM-re váltás sql modulról “sequelize-auto” modullal, controllerek módosítása ennek megfelelően.

-Lukács Donát

2023.04.06.Frontend: Admin Modal design.

Backend: sequelizeból adódó fixek, authentikációs middleware implementálása.

-Lukács Donát

2023.04.07.Frontend: edzéstervek megírása JSON-be, Admin Modal jelszó megváltoztatása implementálása, illetve “set admin” gomb implementálása a Modal-ban

-Lukács Donát

2023.04.08.Frontend: Workout page implementálása és design

-Lukács Donát

2023.04.09.Frontend: Supplements page implementálása , supplementek megírása JSON-be és az oldal designja.

-Lukács Donát

2023.04.11.Frontend:Route védelem fix, súly állító UI

Backend: adatbázis áttervezése,kapcsolatok, cron művelet -> adatbázis 0-zása

-Lukács Donát

2023.04.13.Frontend: Kalória ajánló UI

-Lukács Donát

2023.04.18. Backend:calorieController createItem függvény módosítása.

Frontend:WeightSelect componens módosítása, useState kezdőérték adás.

-Lukács Donát

2023.04.19. Frontend: About oldal formázása, kalóriaszámláló oldalon a táblázatban új mező nevezetése ( aktuális kalória ), Progress bar implementálása kalória számláló oldalon.

-Bartha János

2023.04.20. Frontend: Navbar update

-Bartha János

2023.04.23. Frontend: Navbar avatar fix, key prop fixelése, Kalória számláló, Workouts, Supplements oldalak reszponzivvá tétele.

-Lukács Donát

2023.04.24. Frontend: React Context kalória számláló és admin részekhez.

-Kecskés Krisztián

2023.04.25. Frontend: Context bevezetése az oldalakon, refaktorálás.

-Lukács Donát

2023.04.26. Frontend: ProgressBar syncelése(egyszerre updatel a többi komponenssel).

-Kecskés Krisztián

Backend: Adminhoz tartozó route-ok védelme.

-Lukács Donát

2023.04.27. Backend: Postman teszt.

-Lukács Donát

2023.04.28. Frontend: Tesztelés Jest-el.

-Lukács Donát, Bartha János, Kecskés Krisztián